# Site Web ARSL
Date de la réunion : 03/12/2019
Date de la réunion précédente : 14/11/2019

Livrables attendus :
- Refaire le MCD des entités
- Commencer impérativement le site Web
  - Backend : Définir toutes les entités + insérer les associations
  - Frontend : Faire le site web public
Livrables réalisés :
- Nouveau Modèle Conceptuel de données
- Insertion des entités dans le backend (Strapi) + les associations
- Ebauche de l’accueil du site web

Commentaires :
- On arrive enfin à utiliser Strapi ! (Sauf Pierre, qui a encore des difficultés…).
- Pour autant, on a encore des difficultés à s’approprier les technologies du Nuxt.js, notamment pour relier les données du backend et les afficher sur le site web. Mais nous avançons plus rapidement, et je pense d’ici Noël que nous arriverons à donner un bon rendu pour le site web.

Étudiant	Tâches réalisées	Durée
Thomas CAMPREDON	Modèle Conceptuel de Données	2 heures
Frédéric CANAUD	Ebauche du site web	10 heures
Thomas CAMPREDON
Goran SARRIBOUETTE
Clément CGLADIN