# Site Web ARSL
Date de la réunion : 17/12/2019
Date de la réunion précédente : 03/12/2019

Livrables attendus :
- Avancer le site web
  - Ajouter système de traduction du site
  - Insertion des entités dans le backend (Strapi) + les associations et faire le lien entre la partie Web et l’interface client
  - Ajout de fonctionnalités supplémentaires…

Livrables réalisés :
- Avancer le site web
  - Ajouter système de traduction du site
  - Insertion des entités dans le backend (Strapi) + les associations
  - Mise en place de Bootstrap pour mieux réaliser l’interface (Mobile first + esthétique)
Commentaires :
- On arrive à avoir un bon rendu de site web. Cependant, nous avons toujours des problèmes à lier l’interface au backend. Les apollo queries nous posent problèmes.
- Comme vous avez pu le constater aujourd’hui, Pierre et Goran ont un manque de volonté dans le développement. Pierre ne veut pas utiliser Git, car il ne sait pas l’utiliser : c’est donc compliqué de le convaincre. J’essaie donc d’aider Thomas et Clément à s’approprier Strapi et Nuxt.js, et tant pis pour ceux qui quitteront le navire, ça fait déjà deux mois.

Étudiant	Tâches réalisées	Durée
Thomas CAMPREDON / Clément GLADIN	Réalisation du diaporama de soutenance	2 heures chacun
Frédéric CANAUD	Ebauche du site web	5 heures